Общество с ограниченной ответственностью

« Управдом»

Россия, 634049, г. Томск, ул. Ив.Черных, 20

Тел./факс: (3822) 67-08-75, 66-93-91, e-mail: uprawdom@sibmail.com

Исх. №             от  _______________  			Собственникам  кв.

______________________________

ул. Партизанская 21

Предложение об утверждении объема (перечня) работ

на  общем имуществе дома по адресу г.Томск, ул.Партизанская 21

и размера платы.

Уважаемые собственники!

В соответствии с действующим жилищным законодательством (ст.ст. 36, 39, 45, Жилищный Кодекс РФ, Постановление Правительства РФ от 13.08.2006г. №491, Постановлением Правительства РФ от 3 апреля 2013 года N 290) собственники на общем собрании обязаны ежегодно утверждать состав общего имущества многоквартирного дома, а также тарифы на содержание, обслуживание и ремонт, в размере, обеспечивающем содержание общего имущества в многоквартирном доме в соответствии с требованиями законодательства РФ.

1.	Предложение по размеру платы на содержание и обслуживание общего имущества.

Размер платы услуги «техническое обслуживание» в Вашем доме составляет 5,0 рублей/кв.м, что ниже рекомендованного Постановлением мэра г.Томска от 24.01.2013г. №1382. В рамках существующего в настоящее время тарифа не имеется возможным выполнять тот минимальный перечень работ по содержанию общего имущества, который утвержден Постановлением Правительства РФ от 3 апреля 2013 года N 290. В связи с тем, что услуга «техническое обслуживание» является составной частью услуги «содержание общего имущества», то тариф на «содержание общего имущества» необходимо изменить в сторону увеличения, и его размер должен быть следующим:

| Наименование тарифа (услуги) | Ед.изм. | Стоимость |
| --- | --- | --- |
| Содержание общего имущества, в том числе | Кв.м |  |
| - техническое обслуживание | Кв.м | 6,14 |
| - вывоз мусора | Кв.м | 2,19 |
| - обслуживание п/у тепла | Кв.м | 0,95 |
| - обслуживание газового оборудования | Кв.м | 0,26 |
| Итого тариф на содержание жилья | Кв.м | 9,54 |

2.	Предложение по текущему ремонту общего  имущества дома.

В ходе обследования жилого дома по ул. Партизанская 21  выявлено, что для обеспечения надлежащего содержания общего имущества в соответствие с требованиями законодательства Российской Федерации, соблюдения характеристик надежности и безопасности многоквартирного дома, безопасности для жизни и здоровья граждан, постоянную готовность инженерных коммуникаций и другого оборудования, входящих в состав общего имущества, необходимо выполнить нижеуказанные работы по содержанию и ремонту с соответствующим размером платы за данные работы и услуги:

| № | Наименование ремонтных работ | Ед.изм. | Объем работ | Ориентировочная стоимость, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ремонт при проведении опресовки | шт | 1 | 7000 |
| 2 | Изготовление технического паспорта | шт | 1 | 100000 |
| 3 | Изготовление энергетического паспорта | шт | 1 | 200000 |
| 4 | Ремонт кровли (смена шифера на профнастил, с частичной заменой обрешетки) (1,2,3,4, п) | шт | 4 | 1100000 |
| 5 | Замена элеватарного узла на автоматический + проект | шт | 1 | 250000 |
| 6 | Замена ПУ тепла | шт | 1 | 80000 |
| 7 | Замена розлива отопления Ф25 | м.п. | 30 | 22500 |
| 8 | Замена розлива ХВС Ф50 | м.п. | 20 | 15000 |
| 9 | Замена стояка ц.о. | шт | 1 | 20000 |
| 10 | Ремонт тепловой изоляции ц.о. (тех.этаж) |  |  | 20000 |
| 11 | Замена трубчатого теплообменника на пластинчатый | шт | 1 | 100000 |
| 12 | установка лавочек у подъездов | шт | 4 | 28000 |
| 13 | Локальный ремонт шиферной кровли (кв 17 и др.) |  |  | 30000 |
| 14 | Замеры сопротивления изоляции стояковых силовых проводов | шт | 4 | 7200 |
| 15 | Замена стояковых силовых проводов | шт | 2 | 104000 |
| 16 | Ремонт ВРУ | шт | 1 | 26000 |
| 17 | Установка светодиодных светильников в МОП | шт | 16 | 25600 |
| 18 | Установка светодиодных прожекторов на уличное освещение | шт | 4 | 36000 |
| 19 | Монтаж контура заземления по технологии Gоlmar | шт | 1 | 52000 |
|  | Ремонт 2-го подъезда: |  |  |  |
| 20 | Косметический ремонт стен |  |  | 40000 |
| 21 | Установка пластиковых окон |  |  | 40000 |
| 22 | Ремонт пола (укладка керамической плитки) |  |  | 45000 |
| 23 | Замена тамбурной двери |  |  | 25000 |
|  | Ремонт 4-го подъезда: |  |  |  |
|  | Косметический ремонт стен |  |  | 40000 |
| 24 | Установка пластиковых окон |  |  | 40000 |
| 25 | Ремонт пола (укладка керамической плитки) |  |  | 45000 |
| 26 | Замена тамбурной двери |  |  | 25000 |
|  |  |  | ИТОГО | 2523300 |

Справочно:

Тариф по текущему ремонту на Вашем доме в 2013г. составляет  7,82 руб. /м2. Общая площадь жилых и нежилых помещений составляет 3201,75 м2. Предположительный остаток денежных средств по текущему ремонту на 01.01.2014г.  будет составлять:     «-» 10800 руб. Ориентировочно сумма на выполнение работ, по текущему ремонту исходя из действующего тарифа и с учетом затрат на содержание УК  и затрат на непредвиденный ремонт  в  2014 г. будет составлять «+» 207800 руб.

Таким образом, в рамках существующего тарифа, необходимо из предложенных работ выбрать перечень работ на сумму 207800 руб.

В связи с вышесказанным рекомендуем Вам в срок до 30 декабря 2013г. провести общее собрание собственников помещений в доме и утвердить размер платы на содержание и ремонт общего имущества дома.

В случае непроведения собрания, данные тарифы будут применены в соответствии с условиями подрядных договоров, либо по согласованию с органами местного самоуправления.

Исполнительный директор                                                               А.О. Панченко

Получено           _________________       _____________________  «___»   декабря 2013г.

Протокол собрания

членов Совета дом по ул. Партизанская 21

г. Томск                                                                                              от «__»  декабря 2013г.

Домовым комитетом по ул. Партизанская 21 принято решение включить в план текущего ремонта на 2014 г. следующие работы:

| № п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Объем | Ориентировочная стоимость, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Подписи:

_________________             /__________________________ /

_________________            /__________________________/

_________________             /_________________________ /